Asetsi OY

kvalitetSPLAN

| Uppdraget: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beställning/ Förfrågningsunderlag |  |  |
| Typ av entreprenad |  |  |
| Beställarens Ombud |  |  |
| BAS-P |  |  |
| Beställarens Platschef |  |  |
| Projektorganisation |  |  |
| Projektledare |  |  |
| Platschef |  |  |
| Kvalitetsansvarig |  |  |
| Brandskyddsansvarig |  |  |
| BAS-U |  |  |
| Fastställande av kvalitetsplan | Datum | Namn |

Personal

Uppdraget genomförs med egen yrkeskunnig personal och anlitade underentreprenörer.

Underentreprenörer upphandlas i samråd med beställaren.

Se bilaga 1 Organisation och resursplan.

Materiel

Materiel tillhandahålls för genomförande av byggnadssmide.

Respektive underentreprenör tillhandahåller material för underentreprenaden.

Material levereras till byggarbetsplats där mottagningskontroll sker. Felaktigt material antecknas och följs upp mot tidplan. Åtgärder vidtas för att hålla tidplanen. Vid fel som påverkar tidplanen kontaktas beställaren.

Material placeras utifrån fastställd ADP, Arbetsdispositionsplan.

Maskiner och utrustning

Entreprenören tillhandahåller egna eller inhyrda maskiner och utrustningar för utförandet.

Underentreprenörer tillhandahåller maskiner och utrustning för de arbeten som ingår i deras uppdrag.

I uppdraget använda maskiner underhålls och servas enligt riktlinjer för aktuell maskin respektive utrustning så att säkerhet och funktionsduglighet upprätthålls.

Mätutrustning

Entreprenören tillhandahåller mätutrustning för kontrollmätning under utförandet

Respektive underentreprenör tillhandahåller mätutrustningar för kontrollmätning av uppdraget.

Mätutrustningen är vald utifrån de mätningar och den mätnoggrannhet som krävs för kontrollen.

Mätutrustningen är kalibrerad enligt krav för aktuellt instrument.

Städning och källsortering av avfall

Entreprenör respektive underentreprenör ansvarar för fortlöpande städning och källsortering av avfall.

Dokumentstyrning

Entreprenören tillämpar dokumentstyrning av aktuellt uppdrag för vilket man identifierar styrande dokument och redovisande dokument för uppdraget. Med styrande dokument avses beställning och ritningar. Redovisande dokument är t ex upprättade ritningar över utfört arbete.

Alla dokument märks med uppdragsnamn och förvaras i en projektpärm.

Projektledaren förtecknar styrande och redovisande dokument för uppdraget och ansvarar för att projektpärmen hålls aktuell.

Under projektet mottar projektledaren redovisande dokument som klargör utförandet såsom ifyllda kontrollblad, mätningsprotokoll mm. Dessa förvaras i projektpärmen.

De handlingar som lånas av beställaren eller andra medverkande leverantörer märks så att detta framgår.

Information som är styrande för projektet delges medarbetare, beställare och övriga intressenter genom fastställd distributionslista.

Kommunicering

För att alla berörda ska ha rätt underlag och information genomförs löpande olika typer av möten för att kommunicera ut aktuell information om projektet.

Entreprenören deltar i byggmöten samt samordnar vid behov UE-möten. Vidare hålls arbetsplatsmöten med medarbetarna på byggarbetsplatsen.

Platschef rapporterar löpande till projektledare om utfört arbete och resultat.

Frågor från allmänheten besvaras av platschef/projektledare om inte annat har överenskommits med beställaren.

Introduktion

Projektledare/platschef introducerar nya medarbetare och underentreprenörer. Styrande dokument för uppdraget presenteras liksom genomgång av kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan för byggarbetsplats.

Avvikelsehantering och äta

Rutiner finns för redovisning och uppföljning av avvikelser och ÄTA, ändrings- och tilläggsarbete.  Uppkomna avvikelser dokumenteras på avvikelseblankett och överlämnas till platschef som beslutar om omedelbara åtgärder om så krävs.

Platschef redovisar uppkomna avvikelser på arbetsmöte samt vilka åtgärder som vidtagits. Projektledare informerar på byggmöte om uppkomna avvikelser.

Behov av ändringar och tilläggsarbeten dokumenteras på ÄTA-blankett och redovisas till projektledare som avstämmer dessa med beställaren. ÄTA ska verifieras genom skriftlig beställning av beställaren.

Revision

Interna revisioner genomförs av projektet enligt plan. Revisionen görs av styrande dokument, utfört arbete, uppkomna avvikelser och tillämpade arbetsmetoder.

Som en del av revisionen genomför projektledaren tillsammans med byggherren eller dennes representant ett möte för att få återkoppling av hur man värderat utfört uppdrag samt arbetets genomförande.

Vi ser de interna revisionerna som ett hjälpmedel i utvecklingen av den egna verksamheten genom ständiga förbättringar.

Erfarenhetsmöte

Efter avslutat uppdrag genomförs erfarenhetsmöte för att ta tillvara på erfarenheter av uppdraget som en del av arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten.

Genomförande av RÖRentreprenader

| 1. För-beredelser 4. Byggnads-smide 5. Q2 7. Avslutande av uppdrag AO Dagbok 6. Q3 AO Proto-koll 2. Etablering 3. Q1 |  |
| --- | --- |
|  | Ansvarig: Projektledare |
|  | Dokument: Arbetsorder, ritning |
|  | Ansvarig: Projektledare |
|  | Dokument: Arbetsorder |
|  | Ansvarig: Projektledare |
|  | Dokument: Arbetsorder |
|  | Ansvarig: Rör- Montageledare |
|  | Dokument: Arbetsorder, dagbok |
|  | : |
|  | Ansvarig: Rör- Montageledare |
|  | Dokument: Arbetsorder, protokoll |
|  | Ansvarig: Besiktningsman, platschef |
|  | Dokument: Protokoll, arbetsorder |
|  | Ansvarig: Projektledare |
|  | Dokument: Arbetsorder, protokoll |

1. Förberedelser

Uppdraget avstäms med beställaren och tidplan presenteras och fastställs. Rutiner vid eventuella avvikelser och ÄTA klargörs.

Inköp av materiel sker enligt uppdragsspecifikation eller ändamål. Miljöaspekter beaktas. Materiel levereras direkt till byggarbetsplats enligt avrop eller till kontor. Material tas ur lager.

Inköpt material specificeras genom följesedlar och fakturor med angivande av aktuellt uppdrag. Vid uttag av materiel ur förråd anges detta på arbetsorder eller materialsedel.

Inför arbetsstart på byggarbetsplats

Inför arbetsstart kontrolleras att följande verksamhetsförutsättningar är tillgodosedda:

- Byggarbetsplatsen är tillgänglig

- Tillgång till maskiner

Asetsi OY/UE ser till att maskiner finns på plats vid tidpunkter så att arbetsmoment

kan utföras enligt arbetsplan

- Möjlighet finns att placera avfall/byggavfall

- Tillgång till el

2. Etablering

Utrustning för svets- och smidesarbete sänds till arbetsplats i egna fordon eller i separata containrar. Arbetsplatsen ställs i ordning och säkras upp vad gäller brandskydd samt säkerhet.

Startmöte genomförs med egna medarbetare och underentreprenörer. Här lämnas information om uppdraget samt kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan för byggarbetsplats. Information lämnas särskilt om regler för dokumentstyrning och avvikelsehantering.

Kontroller som ska utföras framgår av kontrollplan och kontrollprotokoll för uppdraget.

3. Q1 = Egenkontroller

Under etableringen genomförs egenkontroller samt eventuell avstämning med andra entreprenörer.

4. Byggnadssmide

Uppdraget genomförs av kvalificerad personal för byggnadssmide.

Alla som deltar i uppdraget skall vara väl förtrogna med det uppdrag som skall utföras samt tillhörande kvalitets- och miljökrav. Dagbok förs.

Var och en ansvarar för god ordning och städning av egen arbetsplats.

Respektive medarbetare eller team av medarbetare utför uppdrag utifrån projektledarens fördelning och styrande dokument för uppdraget.

Hantering och förvaring av materiel, verktyg och instrument

All materiel och utrustning hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte skadas, försämras.

Trasig materiel märks upp med eventuella fel och placeras på uppmärkt plats. Inkurant materiel kasseras eller returneras till leverantör.

5. Q2 = Egenkontroller

Under smidesarbetet/svetsarbetet genomförs egenkontroller och tekniska verifieringar enligt kontrollplan. Dokumentation sker av den som utfört kontrollen.

Beroende av typ av uppdrag upprättas dokumentation/protokoll. Om inte särskilt kontrollprotokoll upprättas införs utförda kontroller på arbetsorder.

I det fall kontroller genomförs som kräver tillgång till mätutrustning är det viktigt att klargöra krav på mätnoggrannhet och krav på kalibrering.

De instrument som kräver kalibrering framgår av Kalibreringsjournal och instrumentets märkning. Mätinstrumentets kalibreringsstatus kontrolleras före användande.

I de fall ett mätinstrument, trots kalibrering, inte fungerar på avsett sätt skall instrumentet märkas upp och arbetsledaren meddelas. Bedömning görs om tidigare användning av instrumentet föranleder åtgärd.

Vid befarad skada på instrumentet stoppas detta för användning och kalibreras om.

6.  Q3 = SlutkontrolL/ Besiktning

Efter genomförande sker slutkontroll beroende på typ av uppdrag.

Slutkontrollen innebär validering/funktionskontroll gentemot satta kundkrav samt verifiering gentemot tekniska krav på installationen.

Ritningar kompletteras med utförd entreprenad. Ändringar på ritningar skall följas av en anteckning om vem som gjort ändringen i form av signatur och datum.

Slutbesiktning kan även genomföras genom beställarens försorg, arbetsledare eller montageledare deltar. Eventuella anmärkningar enligt besiktningsprotokoll åtgärdas inom föreskriven tid.

7. Avslutning av uppdrag

Uppdraget avslutas genom att uppdragsdokumentationen sammanställs, gallras och arkiveras. Lånade handlingar återlämnas.

Bilaga 1 – Organisations- och resursplan

Projektledarens uppgift och ansvar:

- projektdokumentation

- upphandling

- planering

- inköp, avtal

- kalkyl

- personal

- fakturering

Platschefen uppgift och ansvar:

- planera och arbetsleda arbetet

- kvalitets- och miljöledning

- fördelning av resurser

- brandskydd

- beställning/avrop av material

- introduktion av UE

Medarbetarens uppgift och ansvar:

- rörentreprenadsarbete

- svetsning

- utföra egenkontroller och slutkontroll

- mottagningskontroll av materiel

- identifiering av farligt avfall

- städning av arbetsplats

- källsortera avfall

- beakta produkters säkerhetsdatablad

Kompetensmatris

| Namn | Yrke | Särskild behörighet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svetsning | Smide | Heta arbeten |  |

Bilaga 2 – Styrande dokument

| Dokument | Datum/ version | Projekt- pärm | Sökväg webb |
| --- | --- | --- | --- |
| Miljöbalken |  |  | www.notisum.se |
| Beställning |  |  |  |
| Förfrågningsunderlag |  |  |  |
| Mötesplan |  |  |  |
| Gränsdragningslista |  |  |  |
| Underentreprenörsförteckning |  |  |  |

Bilaga 3 – Redovisande dokument

| Dokument | Förvaras i projektpärm | Förvaras på dator (sökväg) |
| --- | --- | --- |
| Protokoll Byggmöte |  |  |
| Entreprenörsmötesprotokoll |  |  |
| Protokoll UE-möte |  |  |
| Försäkringsbevis |  |  |

Avvikelseblankett/ÄTA

| Namn/uppgiftslämnare | Datum |
| --- | --- |

Projekt: plats:

Beskriv avvikelsen: Materialfel/ fel utförande/ förutsättningar för att genomföra uppgiften har förändrats

Orsak till avvikelsen:

Avvikelsen ger följande merarbete och/eller kostnad:

ÄTA

Beslut om åtgärd med anledning av avvikelse: